Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  10-9-2019 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Han Zuidweg (Bureau Forum Standaardisatie), Henri Korver (VNG Realisatie), Mickel Langeveld (Kadaster), Maarten van der Veen (Logius), Henry van Veldhuizen (KVK) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Friso Penninga (Geonovum) |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Friso is afwezig vanwege vakantie.

1. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Voor status actiepunten zie tabel aan het einde van het verslag.

1. Stand van zaken werkgroepen en API strategie

We bespreken de voortgang van iedere werkgroep.

**Architectuur**

Peter Haasnoot heeft om advies gevraagd. We willen met name API management tools als onderwerp stimuleren. We vragen Peter goed af te stemmen met andere werkgroepen om overlap te voorkomen. Status is best practice indien behoefte aan normatief dan onder de NORA hangen. Invloed commerciële partijen verwelkomen zolang het geen “reclame” wordt met productnamen e.d. Qua afstemming zoek vooral de samenwerking met NORA op.

**Communicatie & beleid**

Komt vanmiddag bij elkaar. Willen we doorgaan? Onderwerpen uit consultatie staan op de agenda

**Gebruikerswensen**

Update door Friso wordt nagezonden.

**API designrules**

Momentum is laag. Er komen wel nieuwe ideeën binnen. Er wordt gewerkt aan extensies. Mickel vraagt Jasper om issues op (te laten) pakken en nieuwe bijeenkomst te organiseren.

**Beveiliging**

Werken aan extensie beveiliging en werken aan extensie signing en encryptie.

1. Stand van zaken API strategie

De publieke consultatie is verwerkt resultaat is terug te vinden op:

<https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/>

<https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie-ext/>

Belangrijke veranderingen H4 en extensies zijn nu ook in het engels. Hoofstuk communicatie en beleid is volledig herschreven.

Henri geeft aan dat vertalen extensies naar het engels mogelijk gevolgen heeft voor nog openstaande pull requests. Indien dit zo is kan in overleg met Frank hier een oplossing voor worden gezocht met ondersteuning vanuit budget kennisplatform.

Laatste redactionele slag zal nog volgen om vaststelling makkelijker te maken. Idee is Deel 1 (H1,2,3,5,6) status informatief, Deel 2a (H4 Apidesign rules core) status normatief, Deel 2b(Api design rules extensies) status informatief.

De stuurgroep besluit om H4 voor te dragen voor de PTOLU lijst. De stuurgroep is het eens met Logius als beoogd beheerder. Logius heeft toegezegd te willen beheren en BZK DIO heeft financiering voor tenminste 3 jaar toegezegd.

Paul Dam werkt aan een bestuurlijke notitie aan het OBDO waarmee de API strategie bestuurlijk onder de aandacht wordt gebracht. Hij zal deze de komende week rondsturen aan de stuurgroep voor feedback en mogelijk ook individuele leden benaderen.

1. Hackathon

29-30 en 31 oktober organiseren we samen met “PDOK advies” de sensorthings API hackathon. Het draait daarbij om de (gedeeltelijk) op ODATA gebaseerde standaard sensorthings API van OGC. <https://www.opengeospatial.org/standards/sensorthings>.

Locatie zal zijn in Den Haag. Op de 31ste wordt tijdens een Logius evenement over APIs Digikoppeling en Common Ground terugkoppeling gegeven over de uitkomst van de hackathon.

Tijdens de hackthon stellen we twee opensource implementaties van de standaard ter beschikking:

<https://github.com/FraunhoferIOSB/FROST-Server> (Fraunhofer)

<https://github.com/gost/server> (Geodan)

Met ondersteuning van de makers van deze implementaties.

Idee is om een prijs uit te reiken voor de beste “hack”. Discussie hierover:

Bij prijs uitreiken criteria van te voren vaststellen. Bijvoorbeeld de criteria van de gouden API hergebruiken? Dynamiek van de prijs is iets om over nadenken. Je moet goed kunnen beoordelen en vooraf de juiste verwachtingen scheppen naar de deelnemers toe. Mogelijk pre selectie zodat op de donderdag prijsuitreiking gedegen plaats kan vinden. Denk na over level playing field.

1. 2020

Mickel en Friso moeten actiepunt nog uitwerken ideeën tijdens de vergadering:

* Uitwerken extensies,
* tactisch beheer APIs,
* Community functie, naar afnemers toegaan.
* Beweging brengen, meerdere evenementen op locatie organiseren

Voor de financiering zetten we twee paden in, de eerste is de route die we voor 2018/2019 hebben gebruikt. De andere is naar een meer “in kind” systeem. Om beurten betaald een van de organisaties een evenment of ander belangrijke item voor het kennisplatform. Daarnaast kunnen vragen aan Paul Zeef of er via beheer gefinancierd kan worden voor het Kennisplatform.

1. Artikelen ibestuur en computable

<https://ibestuur.nl/praktijk/cbs-plukt-vruchten-van-open-data-apis>. Daarnaast is er een artikel in de papieren versie van computable magazine verschenen. Komt naar verwachting volgende maand online.

1. Rondvraag

Geen vragen

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| CBS benaderen voor deelname werkgroep API strategie  (Ronald Ossendrijver benaderen) | Han | Gesloten (zijn benaderd) |
| Ondertekening Manifest kadaster regelen | Mickel | loopt |
| Ideeën op papier zetten rondom beheer en status API strategie | Frank | loopt |
| Uitwerken ideeën kennisplatform APIs 2020 | Friso/Mickel | open |
| Update werkgroep gebruikerswensen nazenden | Friso | open |
| Nieuwe werkgroep API designrules organiseren, issues oppakken. | Mickel (vraagt aan Jasper) | open |
| Aanmelden API strategie voor PTOLU lijst | Frank | open |