## Slide 1: API Design Rules
Roadmap

## Slide 2: Globale stappen vaststelling ADR versie 2.0.0
Concept ADR v 2.0.0 gereed
Besluit vaststelling ADR2 door Stuurgroep Kennisplatform API's
Aanmelden ADR2 bij Forumstandaardisatie
RFC's ADR goedgekeurd door het TO / de Werkgroep Design Rules
openbare consultatie door Buro Forum Standaardisatie (BFS)
Advies aan het OBDO
Besluit OBDO

## Slide 3: Wijzigingen ADR versie 2.0.0
nr | issues | Rfc’s | Besproken op | status
1 | KP #420 | PR #120 (herstructurering API-53) | 2013-04-20 | Gesloten. Inhoud opgenomen in PR #131
2 | KP #309 KP #288 | PR #121 (Statement/rationale/implicaties) | 2023-04-13 | Klaar voor release
3 | - | PR #122 (public code file) | nvt | Gereed (patch)
4 | KP #529 KP #351 | PR #123 (release version format bijv 1.0.2-rc) | tbd | Klaar voor release
5 | - | PR #124 (referentie beheermodel opgenomen) | nvt | Gereed (patch)
6 | tbd | PR #125 (samenhang testen op DON) | tbd | Klaar voor release
7 | - | PR #127 (links en config file bijgewerkt) | 2023-04-13 | Gereed (patch)
8 | - | PR #128 (omnummeren) | 2023-04-13 | In Review
9 | KP #132 | PR #129 (inleiding bijgewerkt naar modulair) | 2023-04-13 | In Review
10 | KP #349 | PR #130 (Http Methods – patch verduidelijkt) | todo | In Review
11 | KP #420 | PR #131 (herstructurering API-53 : hide-implementation) | todo | In Review
12 |  | PR #133 (Testen API-03 – http Methods) | 06-07 | Opgenomen in RFC #134
13 | KP #351 | PR #134 (Verdieping Testen) | todo | In Review
14 | KP #468 | PR #135 (rules aangepast obv eDelivery) | todo | In Review
15 | KP #468 | PR #136 (2 rules aangevuld obv eDelivery) | todo | In Review
16 |  | PR #137 (verwijzing GEO rule) | todo | In Review

## Slide 4: Todo’s voor ADR 2.0
Rule met een verwijzing naar de Transport security module opnemen
Het trailing slash issue Geonovum/KP-APIs#530 verwerken in de rules
Release notes opstellen