Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

| vergaderdatum 21-1-2026 | aanwezig Frank Terpstra (Geonovum), Henri Korver (VNG Realisatie), Vedran Bilanovic(BZK), Redouan Ahaloui (Bureau Forum Standaardisatie), Mark Strijker (Kadaster), Peter Haasnoot (Logius) |
| --- | --- |
| Notulist Frank Terpstra | afwezig Friso Penninga (Geonovum) |
| Blad 1 van 2 |  |

Opening en mededelingen

Friso meld zich af.

Verslag vorige keer en actiepunten

verslag laatste bijeenkomst stuurgroep. Geen opmerkingen, verslag akkoord.

Module Batching

Opmerkingen uit vorige stuurgroep zijn verwerkt. Stuurgroep heeft nog 2 weken om naar het stuk te kijken, bij geen bezwaar gaan we begin maart in consultatie met extra uitleg tijdens event 14 maart. Indien voorbeeld implementatie aanwezig deze delen bij consultatie.

https://geonovum.github.io/KP-APIs/API-strategie-modules/batching/

Volgend op te pakken onderwerp:

Naast batching willen we een standaard REST interface op formele en materiële historie starten. We vragen Jeanot Bijpost VNG om bij dit laatste onderwerp betrokken te zijn. Joost Farla kan de batching module verder trekken.

Gouden API 2026

Geonovum heeft samen met forum standaardisatie gekeken naar hoe we de gouden API in 2026 willen organiseren. We willen de uitreiking doen op het 20 jaar forum standaardisatie evenement op 21 september 2026. Daarnaast willen we dit keer kijken of we de beste prijs uit kunnen rijken aan de beste implementatie van een REST API uit de publieke sector. Eisen daarbij zijn dat de API terug te vinden is in het API register van developer.overheid.nl en dat de implementatie open source is (ter voorkoming dat alle pakketleveranciers erbovenop springen). Applicatie moet naast open source ook eenvoudig zelfstandig bruikbaar zijn. Dit om open source in name only oplossingen uit te sluiten waar je eigenlijk een betaalde server/cloud oplossing nodig hebt om het goed te laten werken.

Ideeën Jury: Larissa Zegveld(buiten publieke sector), Tim van der Lippe(Programmeur), Fons Sanders (winnaar vorig jaar), Joep Meindertsma, Cathy Dingemanse

Rondvraag

NDS: bij het cloud dossier wordt gewerkt aan cloud portabiliteit, daar wordt nu ook nagedacht over community building. Frank zoekt oorspronkelijke documentatie op ter inspiratie. Mogelijk ook idee om community kennisplatform te verbreden (onder developer.overheid.nl) naar meerdere onderwerpen: APIs Cloud Open Source. Doelgroep software ontwikkelaars is gemeenschappelijke doelgroep. Bij meer onderwerpen meer kans dat ze komen opdragen.

Frank is bezig om tweede bijeenkomst kennisplatform dit jaar gezamenlijk op te pakken met APIdays Amsterdam. Mogelijk hoeven we niet voor zalen te betalen en kunnen we budget inzetten voor buitenlandse sprekers.

Idee kadaster voor beschikbaar stellen bouwblokken voor het implementeren van APIs. Door deze op één plek beschikbaar te stellen kan je er vanuit je eigen specificatie naar verwijzen. Vergelijkbaar met haal centraal common. Dveloper.overheid.nl heeft dit voor 2026 op het programma staan. We gaan kijken of daarin werk van Kadaster kan worden hergebruikt.

Is ook een relatie met OAS 3.1, daarin wordt volledig JSON schema ondersteund.

De volgende stuurgroep is 18 maart van 11:00-12:00 voorafgaand aan de kennisplatform APIs bijeenkomst in Utrecht.

Actiepunten

| Actiepunt | wie | status |
| --- | --- | --- |
| Procedure voor vaststellen extensies. argumentatie geven voor al dan niet normatief karakter extensies | Redouan en Peter | Gereed, procedure voor normatieve modules is er in praktijk, procedure voor beheer ADR in algemeenheid is er. Peter Stuurt resultaat rond. |
| Werkgroep Hypermedia bespreken werkings gebied | Frank | open |
| Jeanot Bijpost benaderen voor werkgroep formele materiële hostorie | Henri | open |