**MEMO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderwerp** | **Charter Kennisplatform API’s** |
| **Aan** | **Stuurgroep Kennisplatform APIs** |
| **Van** | **Frank Terpstra** |
| **Datum** | **16 maart 2018** |
| **Status** | **V0.90 concept** |

# Plan opstarten werkgroepen

In het charter van het kennisplatform APIs zijn vijf werkgroepen voorzien hier met een aantal extra ideeën toegevoegd:

* Werkgroep Communicatie & Beleid (Lancelot Schellevis):

De werkgroep Communicatie & Beleid heeft tot doel om bestuurders, beleidsmedewerkers, architecten en ontwikkelaars dichter bij elkaar te brengen op het gebied van API’s. De werkgroep brengt het basisverhaal over het voetlicht, zodat ook de niet-ICT’er de beweging naar API gedreven informatie-uitwisseling op waarde kan schatten en de meerwaarde ervan ziet voor zijn of haar organisatie. Beter begrip van de vraagstukken die komen kijken bij het ontwikkelen, publiceren en beheren van een API’s is nodig om de te ontwikkelen API-strategie ook echt succesvol te laten landen.

Met deze werkgroep willen we best practices laten zien, bijvoorbeeld door workshops te organiseren en publicaties of handreikingen op te stellen. Deze moeten echter wel worden ontwikkeld en/of worden georganiseerd. Daarom zijn we op zoek naar deelnemers die hun eigen ervaringen actief willen delen, hun verhaal kunnen doen op bijeenkomsten en die mee willen denken en schrijven aan publicaties. Tijdens de Kick-off bijeenkomst willen verder inventariseren wat er nodig is en waar behoefte aan is.

* Werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen(Frank Terpstra & Friso Penninga):

De werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen wil vraag en aanbod voor overheids APIs dichter bijelkaar brengen. Op dit moment biedt iedere overheid zelfstandig zijn (veelal open) datasets aan de buitenwereld aan. We willen in deze werkgroep kijken wat er beter kan. Ontwikkelaars zijn gewend aan wat de grote platforms(google, facebook, linkedin) hen bieden. Hoe kunnen we hen een betere ervaring bieden dan data.overheid.nl, zodat de belangrijke overheidsdatasets echt goed gebruikt worden? Voorafgaand aan de startbijeenkomst zullen we een discussie document publiceren geschreven vanuit het gezichtspunt van een afnemer. Tijdens de startbijeenkomst nodigen we zowel aanbieders als afnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan en in deze werkgroep samen concrete verbeterpunten op te pakken.

* Autorisatie en Authenticatie (Lancelot Schellevis en Frank Terpstra)
  + Definitie van een Nederlands OAuth gebruikersprofiel
  + Richtlijnen tbv gebruik van API Keys
  + Relatie SAML/OAuth
  + Gebruik OpenID connect
* Werkgroep uitwerking Nederlandse API strategie, (Mickel Langeveld) :

Bij het implementeren van een API kunnen vele keuzes worden gemaakt en zijn veel best practices beschikbaar. Maar welke moet je nu kiezen en hoe zorg je voor een consistent geheel. Doel van de werkgroep is een eenduidige set van keuzes te maken waardoor er in Nederland een uitgangspunt ontstaat hoe API’s moeten werken. Als je dat eenmaal gedaan hebt wordt het voor afnemers van API’s makkelijker om eenvoudig aan te sluiten op koppelvlakken van de Nederlandse Overheid. We beginnen niet van scratch. Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet is al goed nagedacht over een API strategie, die inmiddels ook al bij VNG realisatie en het Kadaster beproeft is.

De werkgroep is op zoek naar mensen met kennis van implementatie van API’s en aansluiten op API’s. Met name ook mensen die in de dagelijkse praktijk last hebben van de diversiteit aan koppelvlakken in de NL Overheid worden uitgenodigd deel te nemen. Een en ander moet met een nette documentatie set beschikbaar komen voor de buitenwereld.

* Werkgroep ondersteuning (Pedro van den Elzen):

De werkgroep ondersteuning richt zich op de "business owners" van overheids APIs en apps/applicaties die deze overheids APIs willen afnemen. In de werkgroep willen we kijken hoe er in de ondersteuning, vastgelegd in service level agreements (SLAs), geïnnoveerd kan worden. Een voorbeeld is het doorberekenen van kosten voor het gebruik van gesloten APIs en open APIs met een hoog servicelevel. De techniek biedt hier nieuwe mogelijkheden, maar zijn deze ook in een SLA te vatten? Een ander voorbeeld is het door marktpartijen laten aanbieden van APIs (cloudservices) voor het gebruik door overheden. We zoeken mensen die hier in de praktijk mee bezig zijn en in de werkgroep met elkaar tot betere oplossingen willen komen.

## Startbijeenkomst

De werkgroep authenticatie/autorisatie is reeds gestart, met hulp van bureau forum standaardisatie. De overige moeten nog gestart worden. In dit memo wordt een uitwerking gegeven voor het opstarten daarvan.

In plaats van deze overige werkgroepen één voor één op te starten kiest de stuurgroep er voor ze allemaal op te starten. Daarvoor organiseren we een startbijeenkomst voor het kennisplatform APIs op **26 April 2018 van 13:00-17:00 bij de hofclub in Woerden**. We hebben plek voor 60 man, we gaan inschrijvingen tot 80 man toestaan rekening houdend met noshows. Aantal deelnemers per organisatie beperken bij overinschrijving.

Programma van startbijeenkomst ziet er als volgt uit:

* (13:00-14:00) Plenair welkom
  + In een vraaggesprek met de dagvoorzitter presenteert iedere trekker (evt. met hulp van een expert) het idee van de werkgroep
* (14:00-14:45) Breakout sessie 1 per werkgroep:
  + waarin discussie wordt gevoerd en vervolg bijeenkomsten/acties per werkgroep worden afgesproken/aangekondigd
* (14:45-15:00) korte pauze
* (15:00-15:45) Breakout sessie 2 per werkgroep:
  + waarin discussie wordt gevoerd en vervolg bijeenkomsten/acties per werkgroep worden afgesproken/aangekondigd
* (16:00-16:30) Terugkoppeling onder leiding van dagvoorzitter & ondertekening convenant
* (16:30-17:00) Borrel

De hofclub kost 640 ex btw voor de zaalhuur. Blijft nog over kosten voor catering van geschat op 600-1000 euro welke beide uit het budget van het Kennisplatform APIs betaald kunnen worden.

Voor de dag voorzitter zijn meerdere opties, KvK heeft een kandidaat (600 euro): Wim van Stokkum. Lancelot heeft vanuit het Forum standaardisatie goede ervaringen met … (zitten inclusief voorbereiding kosten aan +- 2500 euro)

## Communicatie

Geonovum verzorgt:

* tekst van de uitnodiging,
* verzenden van de uitnodiging
* nieuwsbericht op website
* webpagina waar geïnteresseerden zich kunnen registreren
  + Bij registratie vragen we om opgeven van voorkeuren voor workshop ronde 1 en 2.
  + Deze zsm online
* Overige organisaties leveren contactpersoon van afdeling communicatie aan. Dat wil zeggen, de afdeling communicatie van VNG realisatie, Forum standaardisatie, Kamer van Koophandel en het kadaster zijn ermee bekend dat we de startbijeenkomst organiseren.

Geonovum coördineert met hen:

* Nieuwsbericht wordt vooraf gedeeld
* Nieuwsberichten wordt waar mogelijk ook op website andere organisaties geplaatst
* Tweet(s) van geonovum over start bijeenkomst worden geretweet

Zorgen voor fotograaf bij de bijeenkomst

Na afloopt enquete naar deelnemers

## Taken van de stuurgroepleden voor de werkgroepen

In de vorige vergadering zijn stuurgroepleden aan werkgroepen gekoppeld (zie overzicht werkgroepen bovenaan dit memo).

De trekker(s) verzorgen:

* Nadere uitwerking van de inhoud van de werkgroep
* Vinden van een (inhoudelijke) trekker/trekkers van de werkgroep
* Aanleveren van een lijst met contactgegevens van potentiële werkgroepleden
* Bewaken van en rapporteren over de voortgang van de werkgroep

## Tijdslijn

* Begin maart: trekkers en onderwerpen bekend, locatie definitief.
* Halverwege maart: inhoud werkgroepen in basis uitgewerkt, uitnodiging verstuurd
* Eind maart: Dagvoorzitter bekend, ondertekenaars convenant bekend en uitgenodigd
* 26 april: startbijeenkomst