Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  15-6-2023 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Redouan Ahaloui (Bureau Forum Standaardisatie), Peter Haasnoot (Logius), Henry van Veldhuizen (KVK), Henri Korver (VNG Realisatie) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Jasper Roes (Kadaster), Friso Penninga (Geonovum), |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Het OIDC profiel is door het forum standaardisatie goedgekeurd

1. Verslag vorige keer

verslag [laatste bijeenkomst stuurgroep](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/overleggen/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%2016-2-2023.docx). Geen opmerkingen, verslag vastgesteld

1. Terugblik op evenement 11 mei

Heel kort besproken, tevreden over opkomst, geen bijzonderheden.

1. Vaststellen Geo module

Vaststelling Geo module en [status modulaire opbouw](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/tree/master#readme). De Geo module is via schriftelijke ronde vastgesteld. We kijken naar modulaire opbouw en of die nu ver genoeg is. Conclusie hij is ver genoeg om een nieuw onderwerp op te pakken wel aandachtspunten.

Directe acties:

Linkjes in plaatje modulaire opbouw werken nog niet.

Hypermedia en naming conventions zijn nog niet omgezet naar modulaire opbouw.

Standaarden niet van kennisplatform dienen visueel apart aangeven te worden.

Vaststelling heeft nog steeds prioriteit verwachting is dat anderen hieraan werken dan degenen die een volgend inhoudelijk onderwerp oppakken.

Aandachtspunten voor vaststelling modulaire opbouw:

Tenminste nodig dat aangepast core opnieuw geconsulteerd op lijst verplichte standaarden komt,

verdere vaststelling van modules afhankelijk van te kiezen beheer optie voor stabiele modules.

Pas met helderheid beheer kan de complete modulaire opbouw als normatief vastgesteld worden.

Opties beheer:

Alle modules bij logius en dan binnen ADR toepassingsgebieden voor modules vastleggen

Geo module bij geostandaarden opnemen

Iedere module aparte status geven

Nodig (onafhankelijk van te kiezen optie) functionele werkgingsgebieden per module

Acties:

Nader overleg Geonovum en Logius over beheer Geo module.

Voorzet voor functionele werkingsgebieden.

1. Volgende onderwerpen om op te pakken

We bespreken de opties voor nieuw op te pakken onderwerp, aan de hand van criteria: zijn er mensen (uit meerdere organisaties) die er aan willen werken. Hebben meerdere organisaties een project belang erbij, scoort het hoog bij de aanwezigen die in februari de verschillende opties geprioriteerd hebben.

De beste kandidaten zin Orchestratie en API discovery. Conclusie is dat we Orchestratie oppakken, er zijn meerdere projecten (o.a. WaU van het Kadaster, DMI van Geonovum) die hier belang bij hebben, ook zijn er meerdere werkgroepleden die een actieve bijdragen willen leveren en hij scoorde hoog in de prioritering. API discovery scoorde ook hoog in de prioritering en heeft een project (developer.overheid.nl) met belang, maar is nog niet helder omschreven. Het gevaar bestaat dat verschillende partijen verschillende ideeën hebben over de betekenis. We vragen Developer.overheid.nl een scherpere definitie aan te leveren.

We pakken het nieuwe onderwerp op echter grootste prioriteit blijft het vaststellen van de nieuwe versie van de core API design rules.

1. Vaststellen intentie overeenkomst

Suggestie van Jasper en Paul dam (voorzitter werkgroep) om punt 4 te schrappen. Stuurgroep stemt hier mee in. Kvk staat achter het idee van een centrale vindplaats maar de huidige uitwerking geeft nog niet genoeg vertrouwen. Tekst is daarmee nog niet goed gekeurd. Developer.overheid.nl en KvK gaan in gesprek.

1. Gouden API 2023

We gaan in 2023 weer een Gouden API uitreiken. We doen dit met Jury. De uitreiking is tijdens de IBDS stelseldag in november.

Aandachtspunt vanuit de stuurgroep: Leg meer nadruk op selectie criterium publieke waarde (voor de burger), dit in lijn met de waarde gedreven agenda van de staatssecretaris.

Suggesties voor Juryleden:

Henri Korver zoekt naar developer,

Code4nl vragen voor developer

Cathy Dingemanse (Haal Centraal)

Ben van de Burg (BNR)

Marleen stikker (de waag)

Alle communicatieafdelingen kunnen gecoördineerd aankondiging zenden voornominaties

1. Voortgang werkgroepen

Niet besproken

1. Rondvraag

Geen vragen.

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| Procedure voor vaststellen extensies. argumentatie geven voor al dan niet normatief karakter extensies | Redouan en Peter | open |
| ~~Contact opnemen met Cathy over toekomst werkgroep Design Visie~~ | ~~Frank~~ | ~~loopt~~ |
| ~~Tekst voor ondertekening kadaster aanleveren~~ | ~~Frank vraagt Yvonne~~ | ~~open~~ |