Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  16-2-2023 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Redouan Ahaloui (Bureau Forum Standaardisatie), Peter Haasnoot (Logius), Jasper Roes (Kadaster), Henry van Veldhuizen (KVK), Friso Penninga (Geonovum), Henri Korver (VNG Realisatie) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig** |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Geen bijzonderheden.

1. Verslag vorige keer

verslag [laatste bijeenkomst stuurgroep](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%2017-10-2022.docx). Verslag vastgesteld

1. Terugblik op evenement 3 februari

Goede opkomst meer dan 80 aanmeldingen rond de 60 aanwezigen. Goede inhoudelijke sessies. Jammer dat je niet alle sessies bij kan wonen, je maakt altijd een keuze. Anders ten opzichte van vorige keer: alle werkgroepen online bijeengekomen in de week voorafgaand aan evenement i.p.v. tegelijkertijd op het evenement zelf.

Prioritering, we hebben gekeken naar de top3 van issues zoals op gestemd tijdens de bijeenkomst: Belangrijk aspect er moeten mensen willen schrijven. Bij generieke stuk is het lastig schrijvers te vinden. Bij heel specifieke onderwerpen loopt het goed, maar algemeen corvee zoals het modulair maken werkt het niet lekker. We moeten eerst modulaire opbouw afmaken voordat we verder gaan met modules anders landen deze in het niets. Actie, financiering voor penvoerders zoeken via Developer.overheid.nl en/of kennisplatform financiering vanuit data bij de bron.

1. Vaststellen Geo extensie

Geo-extensie is eind maart gereed. Dan volgt een schriftelijke ronde op basis van gepubliceerde Respec HTML versie ter vaststelling van de Geo module.

Beheer voor niet normatieve design rules is nu niet goed geregeld, dat zou wel zo moeten zijn. Voor Geo module twee voor de hand liggende opties Logius en Geonovum. Logius beheert alleen pas toe of leg uit standaarden. Dat is tot nog toe niet de ambitie die we hebben met de modules.

Friso: logisch om geomodule dicht bij de core te beheren en normatief te laten zijn indien je Geo toevoegt aan generieke API.

Suggestie normatief in veel strenger (kleiner) functioneel toepassingsgebied. Suggestie Henri zorg dat je in developer.overheid.nl een test maakt waarbij je alleen een vinkje voor geo krijgt als je voldoet.

Actie Frank Redouan Peter, nadere optie uitwerken voor vaststellen modules. Functioneel werkingsgebied module moet altijd een subset zijn van de core. Toe naar excellent beheer op de core. We verkennen Logius als beheerder van modules.

1. Voortgang werkgroepen

**Strategie en beleid:** Januari 2022 intentie overeenkomst ondertekent. Die heeft 4 punten één daarvan is publiceren op developer.overheid.nl. Dat is een behoorlijk gevoelig punt. Dit houd partijen tegen om te ondertekenen. Advies zoek verbinding developer.overhied.nl met data.overheid.nl en NGR. Meer focus op echte bestuurders betrekken.

**Architectuur:** Gewerkt aan aansluiting op de NORA en event drive design als paragraaf in hoofdstuk architectuur

**Beveiliging:** Discussie API 58, voorstel gedaan noodzaak tot nog concreter worden. Nieuwe versie Profiel OAuth 2.0 wordt aan gewerkt met name focus op concrete maken toepassingsgebied nieuwe flow.

**Designrules:** Lastig om schrijvers te vinden voor modulaire opbouw. Martin van der Plas trekt eraan vanuit Logius verder weinig activiteit.

1. Rondvraag

Redouan: Complimenten voor Geomodule presentatie. Henry bezig met developer portaal, uitgenodigd om te komen kijken.

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| Procedure voor vaststellen extensies. argumentatie geven voor al dan niet normatief karakter extensies | Redouan en Peter | open |
| ~~Contact opnemen met Cathy over toekomst werkgroep Design Visie~~ | ~~Frank~~ | ~~loopt~~ |
| ~~Tekst voor ondertekening kadaster aanleveren~~ | ~~Frank vraagt Yvonne~~ | ~~open~~ |