Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  17-10-2022 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Redouan Ahaloui (Bureau Forum Standaardisatie), Peter Haasnoot (Logius), Jasper Roes (Kadaster), Henry van Veldhuizen (KVK), Friso Penninga (Geonovum), Henri Korver (VNG Realisatie), Janneke Kromkamp(BZK) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig** |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Janneke Kromkamp (BZK) stelt zichzelf voor, programmamanager Data bij de bron.

1. Verslag vorige keer

verslag [laatste bijeenkomst stuurgroep](https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%209-3-2022.docx). en gezamenlijke [bijeenkomst stuurgroep en werkgroeptrekkers op 9 mei 2022](https://geonovum.email-provider.nl/web/fvmiugimhb/ctqcstcps7/zgbp9vquln/vmprksiicj). Geen opmerkingen op verslagen vorige keer.

1. Financiering vanuit Data bij de Bron

Sinds de vorige bijeenkomst van de stuurgroep is het programma Data bij de bron gestart. Bijgevoegd de offerte op basis waarvan de financiering voor dit jaar geregeld is. Toelichting door Janneke Aan de hand van presentatie van 30 september.

Jasper geeft aan duidelijk verantwoordelijkheden afkaderen. Hoe zit relatie deelnemers kennisplatform en opdracht Geonovum BZK (Actie Frank).

1. Verhouding governance Data bij de Bron en het Kennisplatform APIs

Janneke Kromkamp (de programmamanager Data bij de Bron) is uitgenodigd voor deze vergadering van onze stuurgroep. Zij richt momenteel de governance van Data bij de Bron in en is ook de opdrachtgever voor de ondersteuning van het kennisplatform APIs. We moeten gezamenlijk tot een goede samenwerkingsvorm komen.

Het voorstel is om beide stuurgroepen te laten bestaan. Stuurgroep Kennisplatform behoudt haar rol van het overzicht houden in het kennisplatform: wat doen welke werkgroepen, wat zijn prioriteiten.

Bij strategie en beleid en communicatie zit er een grote overlap. Daar zullen beiden iets van vinden waarbij stuurgroep kennisplatform advies kan uitbrengen aan Stuurgroep data bij de bron. Beide groepen moeten ervoor zorgen dat onderwerpen kennisplatform en Data bij de bron ook op standaardisatievlak bij elkaar blijven aansluiten.

Friso Penninga kan als deelnemer in beide stuurgroepen acteren als schakelpunt. Janneke komt op uitnodiging langs in de stuurgroep van het kennisplatform als daar behoefte aan is. Kennisplatform is er voor de bottom up benadering, Data bij de Bron zorgt voor top down. Stuurgroep kennisplatform fungeert dus niet als opdrachtnemer maar als klankbordgroep voor stuurgroep Data bij de bron. De stuurgroep van het kennisplatform APIs zorgt voor continuïteit van het kennisplatform ook na Data bij de bron. Stuurgroep van het kennisplatform APIs kijkt ook naar stakeholders breder dan Data bij de Bron. Voor de werkgroep strategie en beleid geldt dat deze verantwoording aflegt aan stuurgroep kennisplatform APIs. We moeten de onafhankelijkheid bewaken.

1. Terugblik op evenement 30 september

Wat hebben we bereikt, wat zijn belangrijke lessen voor het volgende evenement (eind jan/begin feb)?

Op 30 september waren er 45 deelnemers, 10-15 meer dan vorige meeting. Stok achter de deur effect lijkt te werken. De behoefte bestaat aan nog wat meer mogelijkheden tot kruisbestuiving.

Overweging: bij puur fysiek kunnen aantal mensen niet meedoen. Misschien hybride toch een optie?

Mensen die in meerdere werkgroepen zitten moeten in huidige opzet voor één kiezen. Suggestie: Trekkers plenair laten terugkoppelen door werkgroeptrekkers.

Voor de Geomodule is niet duidelijk wanneer de consultatie is begonnen, nog niet duidelijk hoe te reageren. Locatie fijn centraal dicht bij het station was geslaagd. Sessies met kleinere groepjes werkt goed voor inhoudelijke interactie. Veel deelnemers voor strategie en beleid, veel nieuwe gezichten met goede interactie en nieuwe connecties(bijvoorbeeld BIJ12). Eerste workshop 20 tweede 8, misschien manier zoeken om dit beter te balanceren.

Voorgesteld concept: werkgroep met toehoorders als alternatief voor huidige concept met meerdere rondes.

Andere suggestie: In de week voorafgaand aan het evenement online werkgroep bijeenkomsten die niet overlappen en dan vrijdag fysieke sessie met kruisbestuiving. Ambitie, volgend jaar met strategie en beleid op iBestuur congres staan. Proberen sessies op te nemen.

Frank zegt toe voor de het volgende evenement de suggestie uit te voeren om alle werkgroepen in de week voorafgaand aan het evenement online te houden. Dit geeft ruimte in het programma voor plenaire terugkoppeling en mogelijk een extra ronde met sessies.

1. Prioriteiten binnen het kennisplatform

Voor de zomer hebben we als stuurgroep de volgende prioriteiten vastgesteld:

• Geo extensie op de REST API design rules. (actie frank extra onder aandacht brengen)

• Hoofdstuk 2 van de API strategie verder uitbreiden met focus op het leggen van verbinding met bestaand beleid.( aantal stappen gezet, inhuur Paul Dam, fysieke bijeenkomst 30 september)

• Versie 2 van de API designrules. Deze bestaat uit een core, gebaseerd op de standaard die nu al op de lijst verplichte standaarden staat. In de nieuwe versie wordt de basis gelegd voor een modulaire aanpak en worden waar nodig elementen uit extensies opgenomen als normatief. De stabiele extensies willen we voordragen voor de lijst met veel gebruikte standaarden.

Martin is hard aan de slag met omschrijven naar nieuwe opzet. Jasper vraagt aan Pieter hoe het zit met capaciteit. Indien er een goede kandidaat redacteur is die door financiering meer meters kan maken dan kunnen we die financieren vanuit kennisplatform. Suggestie High 5 werkvorm om meters te maken. Probleem is met name mensen vrij te spelen.

• Een demonstratie van het gebruik van APIs in de praktijk, waarbij REST API Design rules en eventuele andere onderdelen van de API strategie worden toegepast. Vraag aan stuurgroepleden denk na over mogelijke PoCs.

• De aansluiting van het hoofdstuk architectuur en de NORA borgen. Is 30 september aan de orde geweest. Werkgroep werkt daarnaast ook aan aantal andere onderwerpen.

We maken op een aantal van deze punten goede voortgang. Moeten we hierop nog bijsturen en/of nieuwe punten op onze lijst zetten. Zie ons Kanban bord voor geïdentificeerde onderwerpen en voortgang <https://github.com/Geonovum/KP-APIs/projects/1>

Conclusie is dat we pas een nieuwe onderwerp als prioriteit aanmerken als er een bestaande compleet is. De verwachting is dat dit voor de Geo extensie als eerste het geval zal zijn.

1. Rondvraag

Geen vragen

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| Procedure voor vaststellen extensies. argumentatie geven voor al dan niet normatief karakter extensies | Redouan en Peter | open |
| ~~Contact opnemen met Cathy over toekomst werkgroep Design Visie~~ | ~~Frank~~ | ~~loopt~~ |
| ~~Tekst voor ondertekening kadaster aanleveren~~ | ~~Frank vraagt Yvonne~~ | ~~open~~ |