Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  02-06-2020 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Han Zuidweg (Bureau Forum Standaardisatie), Mickel Langeveld (Kadaster), Peter Haasnoot (Logius), Friso Penninga (Geonovum), Henry van Veldhuizen (KVK) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Henri Korver (VNG Realisatie) |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Henri Korver heeft zich afgemeld.

1. Verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering.

<https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%2015-4-2020.docx>

1. Vaststelling standaarden OAuth en API design rules

Het forum standaardisatie heeft positief geadviseerd over opnamen van het Nederlands profiel OAuth en de API design rules op lijst verplichte standaarden. 9 juli is het OBDO waarin de standaarden definitief worden vastgesteld. Dan start formeel ook beheer bij Logius.

**Overdracht naar beheer bij Logius** (Frank/Maarten)

Door vaststelling als standaard gaat ook het beheer in. Logius gaat in smaenspraak met het kennisplatform de volgende dingen doen:

* Helder release beleid opstellen
  + Helder communiceren wat er in v2 komt en wanneer de gepland is.
* Een beheerder (kwartiermaker) extern is aangetrokken
  + Beheer start bij vaststelling OBDO
  + In de weken daarvoor wordt technische overdracht geregeld
  + Definitieve governance opgericht
* Werkgroepen blijven bestaan met daarbinnen agendapunt beheer door logius
* Voor eind van jaar vaste beheerder

**Aandachtspunten uit de forum vergadering** (Friso/Han)

Tijdens de forum vergadering waren er een drietal aandachtspunten

1. Goede informatie op de lijst over de samenhang met Digikoppeling en tussen OAuth en API design rules
2. Niet alle semi overheden kunnen voldoen aan de eisen voor PKI en OIN in Nederlandse profiel OAuth. Dit is als actie uitgezet bij de werkgroep beveiliging die het profiel heeft opgesteld.
3. Behoefte aan goede ondersteuning bij implementeren.

Hiervoor kunnen we gebruikers ondersteuning opzetten. We gaan in ieder geval concreet beginnen met het publiceren van best practices. We gaan navraag doen bij de werkgroep wie er concrete best practices heeft liggen. We willen in oktober tenminste 1 beste practice vanuit het kennisplatform publiceren, streven is 2.

1. Proces vaststelling extensies

Han en Peter lichten varianten voor vaststelling toe aan de hand van presentatie (zie bijlage: Procedure Extensies in ADR.pptx).

Lijkt logisch om publieke consultatie door Logius te laten doen omdat zij beheerder zijn. Dit maakt excellent beheer makkelijker aan te vragen.

Is het automatisch zo dat we extensies PTOLU status willen geven? Of juist aanbevolen standaarden.

Moeten we misschien per extensie bekijken? Actiepunt voor Maarten en Han om argumentatie te geven voor al dan niet normatief karakter extensies

We gaan dit bespreken in een breder overleg bestaande uit tenminste de stuurgroep en werkgroeptrekkers. Daarnaast bespreken we met werkgroep beveiliging wat passend is.

1. kennisplatform in corona tijd

*Online meetingvormen ervaringen:*

Wat zijn de beste online meeting vormen die we de afgelopen maanden zijn tegengekomen

W3C online meeting: vooraf presentaties opnemen, meeting beperken tot de discussie.

Forum vergadering via Jitsi werkt bij concrete bespreekpunten en goede discipline. Webinar met goto webinar voor kennisdag werkte goed.

Kick-off informatiemodel geluid via teams. In 1 uur tijd 3 presentaties. 166 deelnemers (veel meer dan normaal) veel minder discussie dan normaal. In de chat wel veel vragen gesteld en beantwoord. Er bestaat ook teams live meeting met meer organisatie mogelijkheden. Toelichtings video’s van tevoren op de website icm met powerpoint.

Je mist bij online het netwerkaspect. Je kan wel goed doelgericht kennisoverdracht doen. Voor netwerk aspect http://yotribe.com (duitse startup).

KvK heeft via bedrijf online seminar georganiseerd. Bedrif zorgt voor host, presentaties gepubliceerd, en online polls. Miro interessante tool voor interactief whiteboard.

Actiepunt Frank voor september brede online bijeenkomst

Voor de zomer brede bijeenkomst met werkgroeptrekkers stuurgroep

1. Status werkgroepen

**API design rules**

o Joost Farla is actief bezig binnen het Kadaster

o Veel werk verzet aan redactie document

o In september presenteert nieuwe trekker zich met plan

**Architectuur**

oTwee bijeenkomsten sinds 4 maart

o Inventarisatie wie welk subonderwerp trekt

o Subonderwerpen worden verder uitgewerkt

o Kijken hoe dit past in groter raamwerk wat en de API strategie ondersteund en ook bruikbaar binnen de NORA

**Communicatie & beleid**

o Groep 4 maart voor het laatst bijeen

o Door onderbezetting forum is het er nog niet van gekomen nieuwe bijeenkomst te organiseren.

**API service management**

o Geen nieuws

o Friso checkt bij matthias

**Beveiliging**

* Twee bijeenkomsten sinds 4 maart
* Wordt gewerkt aan extensie API security en signing & encryptie
* Nieuwe deelnemers, loopt goed.

**Design Visie**

o Frank neemt contact op met Cathy

1. Gouden API verkiezing 2020

Wegens tijdgebrek niet besproken. Frank maakt met Yvonne Verdonk en Tanne Nouwens een voorstel.

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| Ondertekening Manifest kadaster regelen | Mickel | loopt |
| Ideeën op papier zetten rondom beheer en status API strategie | Frank | Loopt (gedeeltelijk in deze vergadering besproken) |
| Procedure voor vaststellen extensies | Han & Maarten | open |
| Enquete deelnemers API evenement 2020 | Frank | open |
| Contact opnemen met Cathy over toekomst werkgroep Design Visie | Frank | loopt |
| Best practices publiceren | Frank | open |
| argumentatie geven voor al dan niet normatief karakter extensies | Han/Maarten | open |
| Status werkgroep API service management checken | Friso | open |
| Brede bijeenkomst online in september organiseren | Frank | open |
| Voorstel Gouden API verkiezing 2020 | Frank | open |