Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  24-07-2018 | **aanwezig**  Friso Penninga (Geonovum), Lancelot Schellevis (Bureau Forum Standaardisatie), Frank Terpstra (Geonovum)¸ Mickel Langeveld (Kadaster) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Pedro van den Elzen (Kamer van Koophandel), Henri Korver (VNG Realisatie), |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Geen mededelingen

1. Verslag vorige vergadering

<https://github.com/Geonovum/KP-APIs/raw/master/Stuurgroep/Verslagen/Verslag%20stuurgroep%20kennisplatform%20APIs%205-6-2018.docx>

Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.

1. Stand van zaken werkgroepen

Zie samenvatting in nieuwsbrief <https://us1.campaign-archive.com/?u=cf7440392e44812eb0a1644c7&id=510dbe24c1>

In aanvulling daarop:

* + Gebruikerswensen : suggestie van Mickel om te kijken naar http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal als voorbeeld van een API portaal
  + Communicatie en beleid: Plant begin 2019 een bestuurstafel. Daarnaast is er tijdens de vergadering het idee voor een prijs voor de beste overheids API. Dit biedt als voordeel dat je met relatief weinig moeite 5x aandacht kan vragen.
    1. aankondiging prijsvraag
    2. bekendmaken shortlist
    3. bekend maken winnaar
    4. uitreiken prijs
  + Architectuur: Van Emile een stappenplan vragen om tot resultaat te komen in december.
  + Authenticatie/Autorisatie: Organisatie fieldlab nog niet gelukt. Ondanks dat hier al wat uren in zijn gaan zitten. Stuurgroep is akkoord met nog één poging tot organiseren na de zomer. Vanuit DSO(Mickel) en Forum standaardisatie(Lancelot) kan extra urgentie worden gegeven.

BZK is bezig met API verkenning 2,5 ton 2018 en 7,5 ton per jaar (Paul Zeef en Gino Laan) afdeling Steven Luitjens. Capgemini & Logius gaan omgevingsanalyse maken(welke APIs zijn er) wat is het toepassingsgebied voor REST APIs voor GDI voorzieningen. We zien hier kansen voor samenwerking met verschillende werkgroepen. Lancelot zoekt contact en nodigt Frank uit voor overleg.

1. Uitbreiden stuurgroep

* Nieuwe leden stuurgroep
  + DUO is benaderd (Bram Gakeer als suggestie) Frank belt er achteraan voor een update.
  + Logius heeft ons benaderd. Stuurgroep is akkoord onder voorwaarde dat er 1 persoon in de stuurgroep komt (suggestie Nicole Damen).

1. Volgende bijeenkomsten

Bijeenkomsten na de zomer

* We hebben via forumstandaardisatie een “track” bij het ecp jaarcongres op
  + <https://ecp.nl/jaarcongres/> en <https://ecp.nl/programma/#rdv-calendar>
  + Presentatie van communicatie en beleid
  + Ondertekenen manifest (vantevoren aankondigen)
  + Uitleg API strategie (Matthias Snoei vragen) lancelot benaderd Matthias
* Op 31 oktober organiseerd Geonovum met partners(Basisregistraties, PDOK) het Geogebruikersfestival en SDI next gericht op aanbieders(Data op het web, linked data, APIs) (500 man aanwezig)
  + Presentatie ruwe outline API strategie (Frank & Jasper, Frank benaderd Jasper Roes)
  + Uitnodigen alle werkgroepen voor gezamelijke borrel.

1. Rondvraag

Geen vragen

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contact opnemen met Ron Rozendaal VWS om deel te nemen aan stuurgroep | Frank | Gesloten, Ron benaderd, niet enthousiast. |
| Opnieuw benaderen Arnold Reijnders om aansluiting te houden met OBDO | Friso | Loopt (Friso heeft Arnold benadert) |
| Convenant / manifesto tekst aanpassen | Friso & Frank | Gesloten. Tekst is aangepast. Definitieve versie gebruikt bij startbijeenkomst. |
| Opmaak manifesto (geen Geonovum huisstijl, maar alle logo’s van initiatiefnemers). Ook ruimte houden voor andere ondertekenaars | Tanne | Gesloten opmaak is toegevoegd |
| Draaiboek 26 april | Frank | Gesloten draaiboek is voor startbijeenkomst rondgestuurd |
| Trekker voor werkgroep architectuur regelen | Henri | Gesloten Emile van der Maas is trekker |
| Benaderen andere partijen voor stuurgroep | Frank | Loopt DUO benaderd, Logius gaan we uitnodigen |
| Contact opnemen met werkgroep API servicemanagement | Frank | Loopt, werkgroep heeft niet plaatsgevonden |
| Ondertekenen Manifest door kadaster | Mickel |  |
| Afspraak maken met Paul Zeef en Gino Laan over BZK API verkenning | Lancelot |  |
| Benaderen Matthias Snoei voor ECP jaarcongres | Lancelot |  |
| Benaderen Jasper Roes voor presentatie Geogebruikersfestival/SDInext |  |  |