Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  29-1-2019 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Han Zuidweg (Bureau Forum Standaardisatie), Henri Korver (VNG Realisatie), Friso Penninga (Geonovum), Mickel Langeveld (Kadaster), Paul van Gent (Logius) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Nicole Damen (Logius) |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Paul van Gent vervangt Nicole,

1. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Voor status actiepunten zie tabel aan het einde van het verslag.

1. Stand van zaken werkgroepen en API strategie

We bespreken de voortgang per hoofdstuk en daarmee van iedere werkgroep. Per hoofdstuk bekijken we ook wat (volgens de stuurgroep) het doel van het hoofdstuk zou moeten zijn.

**Communicatie en beleid**

Han gaat nog een keer goed door hoofdstuk heen. Datumprikker verzonden voor volgende werkgroep

**Gebruikerswensen**

Bij stakeholderdag developer.overheid.nl geweest. Input geleverd aan de opdracht VNG realisatie. Risico dat je met een heel kaal portaal gaat beginnen, daarmee is het in eerste instantie minder aantrekkelijk.

**API strategie**

Vragen meegeven aan consultatie. Mickel gaat er nog een keer nauwkeurig doorheen. De start publieke consultatie is in de werkgroep nog niet erg “doorleefd”. Bij de issues staan voorstellen hoe DSO API strategie aan te passen. Deze voorstellen moeten nog doorgevoerd worden. Henri heeft excel met alle 51 DSO principes vergeleken met principes common ground.

Mickel, Frank, Jan nemen contact op met Jasper om voor 6 februari de voorstellen doorgevoerd te hebben en om de werkgroepleden in dit proces mee te nemen.

**Authenticatie/Autorisatie**

Frank komt 1 februari met de werkgroep de hele dag bijeen. Gaat nog een keer door de tekst heen.

**Architectuur**

Frank en Jan doen nog een poging er een coherent hoofdstuk uit te krijgen. Anders wordt het een informatieve bijlage.

1. Gouden API

Jury is compleet (Brenno de Winter, Jascha van Hoorn en Joeri Bekker)

6 februari komt Jury bijeen om beslissing te nemen

1. Bijeenkomst februari

Per agenda item goede beschrijving waarom. Betere verwachting scheppen. Vragen aan Yvonne Verdonk.

1. Start consultatie
   1. Hoelang duurt de consultatie?

Formele status consultatie: Heeft geen formele status voor bijvoorbeeld PTOLU.

Na consultatie verwerken door werkgroepen

In september expertgroep(initiatief BZK/beoogd) resultaat daarvan aanbieden aan OBDO.

Duur consultatie 6 is weken.

* 1. Welke vragen geven we mee?

Frank schrijft werkgroeptrekkers aan. 6 Februari vragen aan publiek

Reacties in via Github met handleiding (onderaan handleiding contactgegevens jan van gelder)

1. Activiteiten 2019
   1. Wat gaan we doen naast verwerken consultatie

Voorstel voor beheer, migratie naar in beheername

Aanjaag functie, in kaart brengen grootste gaten in de overheid.

Voorstel prijsvraag met prijs (budget voor realisatie) met BZK bespreken.

Verbindende functie niet alleen aanbod gedreven maar ook vraag gedreven (meegeven aan Marcel)

Wat is hier voor nodig? Bijvoorbeeld een Online forum.

Roadmap voor transitie naar APIs vanuit de huidige situatie.

13 februari zijn we een uur eerder aanwezig.

1. Rondvraag

Geen vragen

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| KvK benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Frank | loopt |
| CBS benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Han | loopt |
| Voorstel voor locatie bijeenkomst februari | Frank | gesloten |
| Ondertekening Manifest kadaster regelen | Mickel | open |
| Ondertekening manifest Logius alsnog mogelijk? | Nicole/Paul | loopt |
| Aparte digitale versie manifest met overzicht wie ondertekend heeft | Frank | gesloten |
| Nabellen Juryleden | Frank/Han | gesloten |
| Werkgroep API strategie benaderen voor aanleveren tekst | Frank/Mickel | gesloten |
| Relevante teksten vanuit Common Ground aanleveren | Henri | gesloten |
| Resultaat API strategie in week 4 rondsturen aan stuurgroep | Jan | gesloten |
| Regelen locatie meeting februari | Frank | gesloten |
| Kandidaten prijsvraag beter vindbaar op website | Frank | gesloten |
| Kandidaten prijsvraag uitnodigen voor de 13e | Frank | gesloten |
| Dagvoorzitter benaderen | Han | gesloten |
| Tussentijds status actiepunten rondmailen aan stuurgroep | Frank | gesloten |