Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  08-02-2018 | **aanwezig**  Friso Penninga (Geonovum), Mickel Langeveld (Kadaster), Frank Terpstra(Geonovum), Lancelot Schellevis (Bureau Forum Standaardisatie), Henri Korver (VNG Realisatie) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Pedro van den Elzen (Kamer van Koophandel) |
| **Blad**  1 van 1 |  |

1. Medelingen:

Kadaster heeft formele toestemming gegeven. Mickel Langeveld blijft huidige rol invullen.

1. Terugkoppeling werkgroep authenticatie/autorisatie

Frank Terpstra geeft terugkoppeling over de stand van zaken bij de werkgroep Authenticatie/Autorisatie. Verslag van de laatste bijeenkomst(5 februari) is terug te vinden op GitHub: https://github.com/Geonovum/KP-APIs-OAuthNL/tree/master/Verslagen%20werkgroep

Aandachtspunten:

* Moet Digikoppeling niet meer betrokken zijn? Frank nodigt Pieter Hering nogmaals uit.
* vinden van een beheerder.
* Aansluiten op Europese beweging in de gaten houden.
* Wenselijke om zo snel mogelijk tot eerste versie van het profiel te komen. 26 maart is niet haalbaar, maar Lancelot geeft aan dat ook tussen de halfjaarlijkse publieke consultaties door een oplossing gevonden kan worden.…

1. Definitieve versie charter ter goedkeuring

De meegestuurde versie van het charter wordt besproken. Er zijn een aantal opmerkingen:

* Sectie 2.1 charter doel Nederlandse versie (DSO) API strategie ook opnemen in werkgroepen
* Verduidelijking werkgroep ontsluiten van informatiebronnen

Met verwerkte opmerkingen is versie 1.0 vastgesteld, deze versie wordt rondgestuurd met het verslag.

1. Voorstel opstarten werkgroepen

Plan voor het opstarten van alle werkgroepen wordt door Frank toegelicht en besproken.

Idee is dat een nederlandse API strategie het hoofddoel is waar de werkgroepen invulling aan geven.

* + In april een startbijeenkomst waar alle werkgroepen van start gaan
    - Aan het begin plenair presentaties van 10 minuten per werkgroep
    - 2 rondes van een half uur voor alle werkgroepen
    - Afsluiten met terugkoppeling en ondertekening convenant dat aantal overheid zich committeren aan meewerken in de werkgroepen.
  + DSO-API strategie is startpunt geweest bij start kennisplatform APIs, alle werkgroepen gaan over onderwerpen die nog niet in de strategie stonden maar daar aan toegevoegd konden worden om hem overheidsbreed geschikt te maken. Idee is de uitkomst van alle werkgroepen in een werkconferentie in het najaar van 2018 samen te voegen in overheidsbrede API strategie.
  + Een Nederlandse API strategie heeft vaststelling nodig. Dit zou mogelijk kunnen door het OPDO als goedkeurend orgaan of een Convenant met overheden. Aankaarten bij Steven Luijtjens(Actie Friso).
  + Wie adopteert welke werkgroep:
    - Communicatie:
      * Forum
    - Ontsluiten van informatiebronnen
      * Geonovum zorgt voor inleidend verhaal bij start bijeenkomst door Matthias Snoei.
      * Suggestie van Mickel is om iemand van webservices.nl of vergelijkbare gebruiker van overheidsgegevens zijn ervaringen te laten vertellen.
      * Verbreding van bestaande initiatief zoals DSO of KVK/BRK/VNG kan dienen om een concrete te basis te geven voor deze werkgroep waaruit functionele lessen getrokken kunnen worden.
      * NDW betrekken, hier is behoefte aan functionele vernieuwing.
    - Autorisatie en Authenticatie
      * Forum/Geonovum
    - Documentatie, API strategie voor de overheid o.a.:
      * Kadaster organiseert vooroverleg
      * Dimitri van Hees of Jasper Roes als trekker?
      * Linda van den Brink sluit aan vanuit Geonovum voor Geo gedeelte.
      * Henri Korver sluit aan vanuit VNG realisatie
      * KvK MOVO is ook geïnteresseerd.
    - Ondersteuning
      * KvK als trekker
      * Mogelijke inhoudelijke trekkers: Peter Klaver(VNG) Bas Crompvoets(DSO)

1. Tijdslijn

* Over één week korte omschrijving plan werkgroep aanleveren
  + Communicatie: Lancelot
  + Ontsluiten informatiebronnen: Frank
  + Documentatie: Mickel
  + Ondersteuning: Pedro
* Samenvatting charter als doel voor Kennisplatform dat ondertekend kan worden voor convenant. (Frank)
* Over twee weken overleg organisatie startbijeenkomst (Frank, Pedro, Lancelot)
* Over twee weken: potentiële ondertekenaars convenant aanleveren (iedereen)
* 6 maart volgende stuurgroep
  + Deelnemers
  + Stukjes per werkgroep
  + Stuk over doel werkgroep
  + Dag vastgelegd
  + Lijnen met communicatie gelegd
* 5-9 maart: Field lab VNG, Frank geeft op 8 maart toelichting (Henri regelt dit met Field lab)
* Medio april: startbijeenkomst uiterlijk voor de meivakantie (26 april)

1. Uitbreiden stuurgroep

Is uitbreiding met meer leden gewenst en zo ja wie te benaderen? Het lijkt een goed idee om een partij te benaderen die niet in onze directe “bubbel” zit.

Frank benaderd Ron Rozendaal (metmij intiatief) van VWS. Daarnaast kunnen we nadat de werkgroepen zijn opgestart nog kijken of verdere uitbreiding wenselijk is.

1. Rondvraag

Lancelot: 14 maart is er een forum vergadering, gezocht wordt naar een spreker die iets over APIs kan vertellen. Suggesties:

* + - Peter ter Haar
    - Dimitri van Hees
    - Maarten Hillenaar

Volgende vergadering is 6 maart van 14:00-16:00 in Utrecht (meetingplaza godebaldkwartier Hoog Catharijne)