Verslag

Stuurgroep kennisplatform APIs

|  |  |
| --- | --- |
| **vergaderdatum**  9-1-2019 | **aanwezig**  Frank Terpstra (Geonovum), Nicole Damen (Logius), Han Zuidweg (Bureau Forum Standaardisatie), Henri Korver (VNG Realisatie), Friso Penninga (Geonovum), Jan van Gelder (Geonovum) |
| **Notulist**  Frank Terpstra | **afwezig**  Mickel Langeveld (Kadaster) |
| **Blad**  1 van 3 |  |

1. Opening en mededelingen

Mickel heeft zich afgemeld. Nicole heeft nieuwe functie door reorganisatie, niet meer voor stelseldiensten alleen maar voor het hele portfolio van Logius.

1. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Voor status actiepunten zie tabel aan het einde van het verslag.

1. Stand van zaken werkgroepen en API strategie

We bespreken de voortgang per hoofdstuk en daarmee van iedere werkgroep. Per hoofdstuk bekijken we ook wat (volgens de stuurgroep) het doel van het hoofdstuk zou moeten zijn.

**Communicatie en beleid**

Dit hoofdstuk is reeds goed gevuld, kan nog gechecked worden op samenhang met andere hoofdstukken. Daarnaast kan het op basis van onderstaand doel mogelijk nog worden aangescherpt.

Doel hoofdstuk:

Dit hoofdstuk is een Management samenvatting voor managers van overheden en partijen die met de overheid te maken hebben. Dit hoofdstuk beschrijft:

- waarom wil je API's gebruiken.

- Hoe relateert het gebruik van API's aan de maatschappelijke discussie.

- Wat is de uitwerking voor inclusiviteit regie op gegevens veiligheid.

- Uitgelegd en verduidelijkt met voorbeelden

**Gebruikerswensen**

Suggestie is dit hoofdstuk naar voren te trekken zodat de API strategie langzamerhand steeds technischer wordt. Dit hoofdstuk is minder technisch en kan dus direct na communicatie en beleid. Het hoofdstuk is reeds goed gevuld. Moet nog gechecked worden op overlap met andere hoofdstukken.

Doel hoofdstuk:

Niet alleen wat je aanbiedt moet goed zijn maar vooral ook hoe je dat doet!

Onderwerpen:

- De gebruikers ervaring is erg belangrijk.

- Hoe krijg je partijen laagdrempelig snel echt aan de slag(niet alleen technisch)

**API strategie**

Het hoofdstuk van de werkgroep API strategie is nog leeg. Frank neemt contact op Mickel. Er moeten snel afspraken gemaakt worden om hoofdstuk in te vullen. Het is handig als Mickel daarbij zijn collega Jasper Roes, de trekker van de werkgroep, aanspreekt.

De stuurgroep vindt de titel van het hoofdstuk verwarrend, we vragen de werkgroep met een andere titel te komen. Suggestie is : API Design rules/ontwerpregels.

Doel hoofdstuk:

Het doel van dit hoofdstuk is te komen tot regels waarmee de hele overheid op eenduidige manier APIs aanbiedt. Hiermee wordt bereikt dat de overheid voorspelbaar is en ontwikkelaars makkelijk aan de slag kunnen en APIs kunnen consumeren en combineren

**Authenticatie/Autorisatie**

Hoofdstuk hernoemen naar beveiliging. Het Nederlands profiel OAuth is losgetrokken en wordt nu vanuit een relatief klein hoofdstuk naar verwezen. Het Nederlands profiel OAuth gaat tegelijkertijd met de Nederlandse API strategie geconsulteerd worden. Parrallel daaraan kan Logius als potentieel beheerder gevraagd worden een intake te doen op deze standaard.

Doel Hoofdstuk:

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de API's op een veilige manier worden aangeboden aan de afnemers. In de eerste versie van de API strategie beperkt dit hoofdstuk zich tot het Nederlands profiel OAuth. In latere versies kunne toevoegingen gedaan worden.

**Architectuur**

Hoe kan je je applicatie landschap inrichten zodat je APIs kan aanbieden. Welke componenten zijn hiervoor nodig. Hoe ga je om met opschalen, beschikbaarheid. Wat zijn afwegingen om beveiliging al dan niet toe te passen.

Doel hoofdstuk:

Hoe kan je je applicatie landschap inrichten zodat je APIs kan aanbieden. Welke componenten zijn hiervoor nodig. Hoe ga je om met opschalen, beschikbaarheid. Wat zijn afwegingen om beveiliging al dan niet toe te passen.

Actie Henri: kijken of er relevante teksten zijn die we kunnen hergebruiken

Actie Jan: stuurt begin week 4 resultaat rond

1. Prijsvraag

We hebben al een aantal kandidaten benaderd maar nog niemand vast kunnen leggen.

Suggestie is om developers vast voorwerk te laten doen zodat Jury ondersteund wordt in het komen tot een oordeel.

De kandidaten moeten beter vindbaard worden op de website. Nu is er alleen een nieuwsbericht zonder link naar de betreffende APIs. Er komt een beschrijving van de kandidaten op de website met link naar de API

De kandidaten gaan een uitnodiging ontvangen voor de 13e februari.

1. Bijeenkomst februari

De Uitnodiging wordt zo snel mogelijk verspreid.

Voor de ochtend bieden we de mogelijkheid voor werkgroepen om bijeen te komen.

We kijken ook of we vanuit Geonovum een WFS 3.0 sessie in de ochtend kunnen organiseren.

**Programma 13 februari voor de middag:**

13.00 Opening(dagvoorzitter) (10-20 minuten)

13.15 Eerste versie API strategie en toelichting op de consultatie (40 minuten)

13.55 Uitreiking Gouden API (15-20min)

14.10 (pauze)

14.30 – 15.10 Parallel

*Werksessie*   
Developers portal (Theo peters, VNG Gino Laan)

Feedback op APIs door kennisplatform (Marcel Reuvers)

*Picknick sessies*Rapport Logius GDI en APIs (Paul van Gent)  
Profiel openid connect (Remco Schaar/ Martin Borgman)  
WFS 3.0 (linda van den brink)  
OASv3 (Dimitri van Hees)  
Haal centraal (Mickel Langeveld)

15.10 – 15.50 Parallel

*Werksessie*  
Developers portal (Theo peters, VNG Gino Laan)

Feedback op APIs door kennisplatform (Marcel Reuvers)

*Picknick sessies*Rapport Logius GDI en APIs (Paul van Gent)  
Profiel openid connect (Remco Schaar/ Martin Borgman)  
WFS 3.0 (linda van den brink)  
OASv3 (Dimitri van Hees)  
Haal centraal (Mickel Langeveld)

15.50 Afsluiting (dagvoorzitter) (10 min)

16.00 borrel

Voor de toelichting op de API strategie vragen we de trekkers om een pitch te geven: twee slides waar gaat het hoofdstuk over en wat wil je in de consultatie ophalen. Ze krijgen maximaal 5 minuten per werkgroep.

Suggesties dag voorzitter zijn Roy Tomei en Marleen Sticker Han gaat ze benaderen.

1. Rondvraag

Geen vragen

1. Actiepunten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actiepunt** | **wie** | **status** |
| KvK benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Frank | loopt |
| CBS benaderen voor deelname werkgroep API strategie | Han | loopt |
| Voorstel voor locatie bijeenkomst februari | Frank | gesloten |
| Ondertekening Manifest kadaster regelen | Mickel | open |
| Ondertekening manifest Logius alsnog mogelijk? | Nicole | loopt |
| Aparte digitale versie manifest met overzicht wie ondertekend heeft | Frank | gesloten |
| Nabellen Juryleden | Frank/Han | loopt |
| Werkgroep API strategie benaderen voor aanleveren tekst | Frank/Mickel | open |
| Relevante teksten vanuit Common Ground aanleveren | Henri | open |
| Resultaat API strategie in week 4 rondsturen aan stuurgroep | Jan | open |
| Regelen locatie meeting februari | Frank | gesloten |
| Kandidaten prijsvraag beter vindbaar op website | Frank | Open |
| Kandidaten prijsvraag uitnodigen voor de 13e | Frank | Open |
| Dagvoorzitter benaderen | Han | open |
| Tussentijds status actiepunten rondmailen aan stuurgroep | Frank | open |